| KALLPAPRO SOLUCIONES INTEGRALES | LOGIFI™ Platform |
| --- | --- |

KP

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PLAN EJECUTIVO INTEGRAL

KallpaPro Soluciones Integrales

Plataforma SaaS B2B · Logística · Compras · Inventario · Finanzas

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Ing. Cristhan Matamoros Co-Fundador · Tecnología & Operaciones | CPA. Steven Sánchez C. Co-Fundador · Finanzas & Estrategia |
| --- | --- |

Guayaquil, Ecuador  ·  2026

Versión 1.0  ·  Documento Confidencial

01. IDENTIDAD CORPORATIVA Misión · Visión · Valores · Objetivos Estratégicos

## Misión

|  | Conectar a las PyMES ecuatorianas y latinoamericanas con los mejores proveedores de servicios logísticos, de compras, control de inventarios y asesoría financiero-contable, a través de una plataforma inteligente de suscripción impulsada por Inteligencia Artificial, eliminando intermediarios innecesarios y generando valor medible en la eficiencia operativa y la rentabilidad de nuestros clientes. |
| --- | --- |

## Visión

|  | Ser la plataforma SaaS B2B líder en Latinoamérica para la gestión integral de operaciones empresariales de PyMES, reconocida por transformar la manera en que las empresas gestionan su logística, compras, inventario y finanzas, convirtiéndose en el "nudo inteligente" del ecosistema empresarial de la región para el año 2030. |
| --- | --- |

## Valores Corporativos

| Valor | Definición Práctica |
| --- | --- |
| Integridad | Transparencia total en tarifas, procesos y resultados. El cliente siempre sabe qué pagó y qué obtuvo. |
| Innovación | Incorporar IA y tecnología de vanguardia en cada servicio. No vendemos software del pasado. |
| Eficiencia | Cada proceso que tocamos debe ser más rápido y más barato después de KallpaPro. |
| Responsabilidad | Cumplimiento de SLAs con penalidades reales. No somos consultores que prometen y desaparecen. |
| Colaboración | Crecemos con el ecosistema: nuestros proveedores, clientes y aliados son parte del modelo. |
| Excelencia | Estándares empresariales en cada entregable, incluso para la PyME más pequeña. |

## Objetivos Estratégicos 2026–2029

- Año 1: Lanzar la plataforma LOGIFI™ unificada con los 4 módulos core (Logística, Compras, Inventario, Finanzas) y alcanzar 30 clientes PyME activos con un MRR de $12,000+.

- Año 2: Escalar a 100 clientes, integrar servicios de valorización de compañías y factoring logístico. MRR objetivo: $45,000. Expansión a 2 ciudades adicionales.

- Año 3: 300 clientes activos, ingresos anuales $800,000+. Expansión a Colombia y Perú. Alianzas con 3 instituciones financieras para productos de crédito integrados.

- Año 4: Marketplace B2B completo para comercialización puerta a puerta. 1,000+ PyMES en plataforma. ARR $3M+. Primera ronda de inversión Series A.

02. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Organigrama, Roles y Responsabilidades

## Tipo de Empresa y Marco Legal

| Razón Social | KallpaPro Soluciones Integrales Cía. Ltda. |
| --- | --- |
| Tipo | Compañía de Responsabilidad Limitada (Ecuador) |
| Capital mínimo | $400 USD — aportación igual entre socios |
| Domicilio | Guayaquil, Provincia del Guayas, Ecuador |
| Objeto social | Desarrollo de software, consultoría empresarial, servicios logísticos, gestión de compras y asesoría financiero-contable |
| CIIU | J6201 · M7020 · H4923 |
| Registro | SUPERCIAS + SRI + Patente Municipal Guayaquil |

## Organigrama Corporativo — Fase 1 (Año 1)

KallpaPro opera con una estructura lean y modular en la fase inicial. Cada socio asume un portafolio dual: operativo + estratégico.

DIRECTORIO Ambos Socios.

| Cargo | Titular | Responsabilidades Principales |
| --- | --- | --- |
| CEO / Dir. Tecnología | Ing. Cristhan Matamoros | Estrategia, desarrollo de plataforma, arquitectura de software, ventas enterprise |
| CFO / Dir. Finanzas | CPA. Steven Sánchez C. | Modelo financiero, módulo contable, relaciones con inversores, cumplimiento tributario |
| Coord. de Operaciones | Por contratar (Mes 3) | Coordinación logística, onboarding de clientes, gestión de proveedores |
| Analista de Compras | Por contratar (Mes 3) | Gestión RFQ, evaluación proveedores, módulo de procurement |
| Ejecutivo Comercial | Por contratar (Mes 4) | Prospección B2B, cierre de contratos, gestión de cuentas |
| Desarrollador Senior | Por contratar (Mes 2) | Desarrollo backend Node.js/Fastify, API, integraciones GPS y ERP |
| Desarrollador Full-Stack | Por contratar (Mes 4) | Frontend Next.js, módulos UI, app móvil conductores |
| Asistente Admin/Contable | Por contratar (Mes 5) | Facturación SRI, IESS, reportes financieros internos, cobranza |

### Estructura de Participación

| Ing. Cristhan Matamoros | 50% del capital social — Especialidad: Tecnología, Operaciones, Logística |
| --- | --- |
| CPA. Steven Sánchez C. | 50% del capital social — Especialidad: Finanzas, Contabilidad, Estrategia |
| Modelo de compensación | Salario diferido primeros 6 meses. Distribución de utilidades desde el Mes 7 cuando MRR > $12,000 |
| Políticas de gobierno | Decisiones estratégicas por consenso. Operativas por área de responsabilidad individual |

03. MODELO DE NEGOCIO Plataforma SaaS B2B · Suscripción · Intermediación Inteligente

## El Modelo en Palabras Simples

|  | KallpaPro es un intermediario inteligente impulsado por IA. La PyME cliente nos contrata por suscripción mensual. Nosotros gestionamos sus operaciones de logística, compras, inventario y finanzas con nuestra plataforma. Para cada necesidad del cliente, identificamos y presentamos los 3 mejores proveedores del mercado. El cliente elige. KallpaPro coordina. Todos ganan. |
| --- | --- |

## Fuentes de Ingresos — 5 Flujos

| # | Fuente de Ingreso | Descripción | Precio Base | Margen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suscripción SaaS (Core) | Acceso mensual a la plataforma LOGIFI™ con los 4 módulos | $200–$800/mes | 75–85% |
| 2 | Comisión por matching logístico | Take rate sobre el flete coordinado en plataforma | 4–8% del flete | 85–90% |
| 3 | Fee de Procurement | Comisión por OC gestionadas en el módulo de compras | 2–4% del monto OC | 75–80% |
| 4 | Valorización de inventario | Servicio de auditoría y valorización del stock del cliente | $450–$1,500 c/u | 70–80% |
| 5 | Servicios financieros / Flujo de Caja | Análisis financiero, valorización empresa, asesoría FCF/EVA | $300–$1,200/mes | 80–90% |

## Planes de Suscripción

| Característica | 🌱 Starter | 🚀 Pro RECOMENDADO | 🏢 Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Precio mensual | $200/mes | $450/mes | $800/mes |
| Módulos incluidos | Logística + Compras | 4 módulos completos | 4 módulos + personalizado |
| Usuarios | Hasta 5 | Hasta 20 | Ilimitados |
| Matching de proveedores | Básico (1 opción) | Top 3 proveedores | Top 5 + análisis IA |
| Dashboard financiero | No | Básico | Completo + FCF + EVA |
| Valorización inventario | No | 1 vez/trimestre | Mensual ilimitado |
| Soporte | Email 48h | Chat + Email 24h | Dedicado + WhatsApp |
| API / Integraciones ERP | No | Limitado | Completo |
| Personalización de dominio | No | Subdominio | Dominio propio |

04. ESTRATEGIA COMERCIAL Y MARKETING Método de Venta B2B · Go-to-Market · Captación de Clientes

## Método de Venta B2B — 5 Etapas

| 1 Prospección | → | 2 Diagnóstico | → | 3 Propuesta | → | 4 Negociación | → | 5 Onboarding |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Etapa | Actividades | Herramienta KallpaPro | KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Prospección | LinkedIn outreach, referidos, cámaras de comercio, visitas en frío a parques industriales | CRM integrado en LOGIFI™ | 50 prospectos/mes |
| 2. Diagnóstico (60 min) | Levantamiento de costos logísticos actuales. Cuantificar el dolor en $$$. Sin diagnóstico = sin propuesta | Calculadora de ROI de la plataforma | 5 diagnósticos/mes |
| 3. Propuesta de valor | Presentar 3 opciones con ROI proyectado. Entrega en 48h post-diagnóstico. Siempre con anticipo del 50% | Plantilla de propuesta con logo cliente | CR Diagnóstico→Propuesta: 60% |
| 4. Negociación | Máx 2 semanas. Nunca bajar precio, sí ajustar alcance. Piloto de 30 días gratis como acelerador | Módulo de contratos digitales | CR Propuesta→Cierre: 35% |
| 5. Onboarding | 3 sesiones de capacitación. Supervisor KallpaPro asignado. POV del primer mes garantizado | Plataforma LOGIFI™ + soporte dedicado | NPS Onboarding > 8/10 |

## Estrategia de Marketing Digital

### Canales de Captación — Año 1

| Canal | Táctica | Presupuesto/mes | Leads esperados |
| --- | --- | --- | --- |
| LinkedIn B2B | Posts educativos 4x/semana, InMail a gerentes de operaciones/finanzas PyMES | $150/mes (anuncios) | 15–25 leads/mes |
| Google Ads | Keywords: "logística Ecuador PyME", "control inventario Ecuador" | $200/mes | 10–20 leads/mes |
| Diagnóstico gratuito (inbound) | Landing page con calculadora de ahorro logístico. CTA: "Descubre cuánto pierdes" | $100/mes (contenido) | 8–15 leads/mes |
| Webinar mensual | "Cómo reducir tu costo logístico en 90 días" — captación de leads calificados | $50/mes (plataforma) | 20–40 asistentes |
| Alianzas estratégicas | Estudios contables (comisión 5%), gremios empresariales, cámaras de industria | $0 directo | 5–10 referidos/mes |
| SERCOP (licitaciones) | Monitorear licitaciones públicas de transporte y logística | $0 | 2–4 oportunidades/mes |

### Propuesta de Valor Comercial por Interlocutor

| Cargo del Cliente | Su Dolor Principal | Nuestro Argumento |
| --- | --- | --- |
| Gerente General / Dueño | No sabe si su logística y compras son eficientes. Pierde dinero sin saberlo | "Le garantizamos visibilidad total de sus costos desde el día 30 o le devolvemos el primer mes." |
| Gerente de Operaciones | Caos en coordinación de transporte, proveedores poco confiables, retrasos constantes | "Su OTIF pasará del X% actual al 94%+ en 90 días con nuestro sistema." |
| Gerente de Compras | Sobrecosto en compras urgentes, sin trazabilidad, proveedores no homologados | "Auditaremos sus últimas 50 OC y le mostraremos cuánto pagó de más. Sin costo inicial." |
| CFO / Director Financiero | No puede medir su flujo de caja real. El ERP no le da el FCF neto por proyecto | "Nuestro dashboard financiero muestra el Flujo Neto Real y el EVA de su empresa en tiempo real." |

05. FLUJOGRAMAS DE PROCESOS Los 4 Procesos Core Integrados en LOGIFI™

## 5.1 Proceso de Logística

El módulo de logística conecta directamente al cliente con operadores de transporte sin intermediarios. KallpaPro actúa como el coordinador inteligente, no como el transportista.

| Paso | Actor | Acción | Sistema LOGIFI™ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cliente | Ingresa solicitud de transporte en la plataforma (origen, destino, tipo de carga, fecha) | Módulo Logística > Nueva Solicitud |
| 2 | IA KallpaPro | Evalúa la solicitud y selecciona los Top 3 operadores disponibles según OTIF histórico, zona y precio | Motor de matching IA |
| 3 | Cliente | Compara las 3 opciones (precio, OTIF, ETA) y selecciona al proveedor | Dashboard de comparación |
| 4 | Sistema | Genera contrato digital automático. Notifica al proveedor por WhatsApp y email | Contratos + Notificaciones |
| 5 | Proveedor | Confirma la operación. Conductor recibe la orden en su app móvil con checklist obligatorio | App conductor (PWA) |
| 6 | GPS en Vivo | Tracking en tiempo real cada 30 segundos. Alertas automáticas de temperatura/desvío/retraso | Módulo GPS en Vivo |
| 7 | Conductor | Registra entrega con foto + firma digital + geolocalización. POD generado automáticamente | POD Digital en App |
| 8 | Sistema | Cierra operación. Emite factura. Actualiza KPIs (OTIF, lead time, costo/km) | Reportes y POV automático |

### KPIs del Módulo Logística

| ≥94% OTIF objetivo | <50ms Latencia GPS | <2h Tiempo de matching | -15% Reducción costo flete |
| --- | --- | --- | --- |

## 5.2 Proceso de Compras (Procurement)

El módulo de compras gestiona el ciclo completo: desde la necesidad del cliente hasta la recepción del bien, con trazabilidad total y selección IA de los mejores proveedores.

| Paso | Actor | Acción | Sistema LOGIFI™ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usuario cliente | Crea requisición de compra con especificaciones técnicas y presupuesto referencial | Módulo Compras > Requisición |
| 2 | IA KallpaPro | Busca en la base de proveedores homologados y emite automáticamente el RFQ a los Top 3 | Motor RFQ Automático |
| 3 | Proveedores | Responden el RFQ en el portal de proveedores con precio, plazo y condiciones | Portal de Proveedores |
| 4 | Sistema IA | Genera comparativa automática multi-criterio (precio 40%, plazo 30%, rating 30%) | Evaluación automática IA |
| 5 | Gerente cliente | Aprueba la mejor oferta en la plataforma (flujo de aprobaciones configurable por monto) | Módulo Aprobaciones |
| 6 | Sistema | Emite Orden de Compra digital al proveedor ganador. Registra en el sistema | OC Digital + SRI |
| 7 | Área receptora | Registra recepción del bien con checklist de calidad. Aprueba o rechaza con evidencia | Recepción digital |
| 8 | Sistema | Genera reporte de ahorro (precio KallpaPro vs precio mercado). Actualiza scorecard proveedor | Módulo POV + Proveedores |

### KPIs del Módulo Compras

| -12% Ahorro vs mercado | 3 Opciones por RFQ | 100% Trazabilidad OC | <48h Tiempo de cotización |
| --- | --- | --- | --- |

## 5.3 Proceso de Inventario

El módulo de inventario provee visibilidad en tiempo real del stock, valorización actualizada y alertas automáticas de reposición. Elimina el Excel como herramienta de control.

| Paso | Actor | Acción | Sistema LOGIFI™ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cliente (setup) | Carga catálogo de productos con SKU, unidad de medida, costo y punto de reorden | Módulo Inventario > Catálogo |
| 2 | Sistema | Sincroniza automáticamente con el módulo de compras (OC recibida → aumenta stock) | Integración compras-inventario |
| 3 | Operaciones | Registra salidas de inventario (despachos, consumos) con referencia del pedido | Movimientos de inventario |
| 4 | Sistema IA | Monitorea niveles en tiempo real. Alerta cuando stock < punto de reorden | Alertas automáticas |
| 5 | KallpaPro | Genera recomendación de reposición con el proveedor de mejor precio-plazo histórico | Recomendación IA |
| 6 | KallpaPro | Ejecuta valorización mensual del inventario (FIFO/LIFO/Promedio según política) | Módulo Valorización |
| 7 | Sistema | Produce reporte financiero: valor del inventario, rotación, días de inventario, obsolescencia | Reportes financieros |
| 8 | CFO cliente | Recibe análisis de inventario con impacto en el balance y flujo de caja | Dashboard CFO |

### KPIs del Módulo Inventario

| 100% Visibilidad en tiempo real | <5% Error de valorización | Mensual Valorización automática | -20% Reducción obsolescencia |
| --- | --- | --- | --- |

## 5.4 Proceso Financiero (Flujo de Caja y Valorización)

El módulo financiero es el diferenciador más poderoso de KallpaPro para PyMES: automatiza el análisis de Flujo Neto Real, Flujo de Caja Libre (FCF) y valor de la empresa. Lo que antes tomaba semanas de trabajo contable, LOGIFI™ lo genera en minutos.

| Paso | Actor | Acción | Sistema LOGIFI™ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema | Integra automáticamente datos de los 3 módulos (logística, compras, inventario) al módulo financiero | Integración transversal |
| 2 | Sistema | Construye el Estado de Flujo de Caja real-time: operativo, inversión y financiamiento | Motor FCF Automático |
| 3 | KallpaPro | Proyecta flujo de caja libre (FCF) a 12 meses con escenarios (base, optimista, pesimista) | Proyección FCF + IA |
| 4 | Sistema | Calcula indicadores: EBITDA, EBIT, Margen FCF, Capital de Trabajo Neto, VPN, TIR por proyecto | Dashboard CFO |
| 5 | CPA. (KallpaPro) | Revisa resultados y añade narrativa ejecutiva y recomendaciones de optimización | Servicio asesoría incluido |
| 6 | Sistema | Valoriza la empresa usando múltiplos de industria y método DCF (Descuento Flujos Futuros) | Módulo Valorización empresa |
| 7 | Cliente | Recibe el reporte POV financiero mensual: qué generé, qué consumí, qué vale mi empresa hoy | Reporte ejecutivo mensual |
| 8 | KallpaPro | Identifica oportunidades de financiamiento, refinanciación o inversión con instituciones aliadas | Módulo Servicios Financieros |

### KPIs del Módulo Financiero

| FCF Flujo Neto Real | DCF Valorización empresa | EVA Valor Económico Agregado | <24h Generación de reporte |
| --- | --- | --- | --- |

06. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN LOGIFI™ Stack Tecnológico · Módulos · Flujo de Datos · Integraciones

## Decisión Arquitectónica: Monolito Modular + Microservicios Selectivos

|  | No comenzamos con microservicios puros (complejidad operacional prematura). El Core Business Logic (pedidos, compras, usuarios, inventario, finanzas) vive en un monolito modular Node.js/Fastify. Solo los módulos de alto volumen o alta frecuencia (Tracking GPS, IA, Notificaciones) se despliegan como microservicios independientes. |
| --- | --- |

## Stack Tecnológico Completo

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend Web | Next.js 14 + React 18 + TypeScript + Tailwind CSS | SSR para SEO, RSC para performance, layouts por tenant, tipo seguro |
| App Móvil Conductor | React Native + Expo (iOS + Android) | Código compartido con web, funciona offline, notificaciones push nativas |
| Backend Core | Node.js 20 + Fastify 4 + TypeScript + Prisma ORM | Fastify es 3x más rápido que Express, validación built-in, plugins escalables |
| Base de Datos Principal | PostgreSQL 16 con Row-Level Security (multi-tenant) | Aislamiento por tenant sin bases de datos separadas. ACID garantizado |
| Series de Tiempo GPS | TimescaleDB (extensión PostgreSQL) | Compresión 20x datos GPS. Queries time-series nativas y eficientes |
| Cache y Sesiones | Redis 7 Cluster | Cache de respuestas IA, sesiones de usuario, pub/sub para WebSockets |
| Event Bus | Apache Kafka 3.x (3 brokers, replicación factor-3) | Procesamiento de eventos GPS, pedidos y alertas sin pérdida de datos |
| IA Principal | Claude API (Anthropic) — claude-3.5-sonnet | 200K tokens de contexto. Function calling para agente logístico autónomo |
| API Gateway | Kong Open Source + JWT Validation + Rate Limiting | Punto único de entrada, autenticación centralizada, routing por tenant |
| Archivos y PODs | Cloudflare R2 (compatible S3) | Almacenamiento fotos POD, contratos, reportes. URLs firmadas 1h |
| CDN y WAF | Cloudflare (Pro Plan) | WAF OWASP Top 10, DDoS protection, CDN global, SSL automático custom domains |
| Infraestructura | AWS (EKS + RDS + ElastiCache + MSK) | Kubernetes para autoscaling, servicios managed para reducir overhead operativo |
| DevOps | GitHub Actions + Docker + Terraform | CI/CD automatizado, IaC para reproducibilidad, containers para portabilidad |
| Monitoring | Grafana + Prometheus + Sentry + OpenTelemetry | Observabilidad completa: métricas, trazas, errores, alertas |

## Módulos de la Plataforma LOGIFI™

| Módulo | Funcionalidades Core | Integraciones | Plan mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| Logística / TMS | Nueva solicitud, matching IA, tracking GPS en vivo, POD digital, OTIF automático, alertas temperatura | Geotab, Mapon, WhatsApp API | Starter |
| Compras / Procurement | RFQ automático, portal proveedores, comparativa IA, OC digital, scorecard proveedores, ahorro documentado | ERP cliente, SRI Ecuador | Starter |
| Inventario / WMS | Catálogo SKU, movimientos, alertas reposición, valorización FIFO/LIFO, rotación, días inventario | Compras (automático) | Pro |
| Financiero / CFO | FCF en tiempo real, DCF valorización, EVA, proyecciones 12 meses, reporte POV mensual | SRI Ecuador, Kushki pagos | Pro |
| Dashboard Ejecutivo | KPIs en tiempo real de los 4 módulos, mapa GPS, alertas, actividad reciente, comparativo histórico | Todos los módulos | Todos |
| Gestión de Usuarios | RBAC roles, MFA, dominios personalizados, auditoría de accesos, invitaciones, SSO enterprise | LDAP/SAML (Enterprise) | Todos |
| Asistente IA (Claude) | Co-piloto operativo en cada módulo, recomendaciones contextuales, detección de anomalías, alertas predictivas | Todos los módulos + API Claude | Pro+ |
| Portal Proveedor | Perfil, disponibilidad, cotizaciones RFQ, historial operaciones, rating y evaluaciones, pagos | WhatsApp, email | Gratuito proveedores |

## Flujo de Datos — De la Solicitud al Reporte

| 1 Cliente crea solicitud en LOGIFI™ | → | 2 IA evalúa y hace matching | → | 3 Proveedor confirma y ejecuta | → | 4 GPS actualiza posición (30s) | → | 5 KPIs actualizados en vivo | → | 6 Reporte POV generado auto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Arquitectura Multi-Tenant y Dominios

| Modelo de aislamiento | Row-Level Security (RLS) en PostgreSQL. Cada query se ejecuta con el tenant_id del usuario autenticado. Imposible ver datos de otro tenant incluso con bugs en el código. |
| --- | --- |
| Dominios personalizados | Admin configura: empresa.kallpapro.com o logistica.empresa.com (CNAME propio). Cloudflare propaga en <60 segundos con SSL automático via Let's Encrypt. |
| Branding por tenant | Logo, colores primarios, nombre de la plataforma y dominio configurables desde el panel de administración. Sin tocar código. |
| Separación de datos | Datos operativos separados por tenant_id. Datos de analítica agregados anonimizados para benchmarks del mercado. |

07. ESTRATEGIA DE PÁGINA WEB Qué mostrar · Qué no mostrar · Estructura recomendada

## Objetivo de la Página Web

|  | La página web de KallpaPro NO es el producto. Es el canal de captación y credibilidad. Su único objetivo es convertir visitantes en leads calificados que agendan un diagnóstico gratuito. Todo lo que no contribuye a eso, sobra. |
| --- | --- |

## Estructura de la Página Web — Secciones Obligatorias

| Sección | Contenido | CTA Principal | Mostrar |
| --- | --- | --- | --- |
| Hero / Portada | "Gestiona tu logística, compras, inventario y finanzas en una sola plataforma inteligente." + video de 60s del demo | Agenda tu diagnóstico gratuito | SÍ |
| El problema que resolvemos | 4 cajas: % de sobrecosto en logística PyME, % de compras sin control, % sin visibilidad de inventario, % sin FCF real | Calcula cuánto pierdes | SÍ |
| Nuestra solución (los 4 módulos) | Logística, Compras, Inventario, Finanzas — con screenshots reales del producto | Ver demo en vivo | SÍ |
| Cómo funciona | 3 pasos: 1. Te suscribes → 2. Configuramos tu plataforma → 3. Ves resultados en 30 días | Empezar ahora | SÍ |
| Pricing transparente | 3 planes con precios visibles (Starter $200, Pro $450, Enterprise $800). Comparativa de funciones | Probar 30 días gratis | SÍ |
| Casos de éxito / Testimonios | 3 casos reales con nombre de empresa, sector, antes/después con datos de ahorro | Ver caso completo | SÍ (Mes 3+) |
| Calculadora de ROI | "Cuánto puedes ahorrar con KallpaPro" — sliders de volumen de compras y operaciones logísticas | Quiero este ahorro | SÍ |
| Sobre nosotros | Fotos profesionales de ambos socios, brevísimo bio enfocado en resultados, no en CV | Contáctanos | SÍ |
| Blog / Recursos | 2 artículos/mes: "Cómo calcular tu FCF", "Gestión de proveedores sin intermediarios" | Descargar guía gratis | SÍ (Mes 2+) |

## Qué NO Mostrar en la Página Web

| NO mostrar | Razón |
| --- | --- |
| Precios de servicios adicionales (valorización, asesoría) | Requieren diagnóstico previo. Precios genéricos asustan sin contexto. |
| Documentación técnica de la API | Va en portal de desarrolladores separado. La web es para decisores de negocio, no técnicos. |
| Información de proveedores (transportistas, etc.) | El matching es confidencial. No queremos que los clientes contacten proveedores directamente. |
| Estructura accionaria o legal detallada | Información confidencial que va en materiales para inversores, no en la web pública. |
| Roadmap detallado del producto | Mantiene flexibilidad estratégica. Solo mostrar "Próximamente" para funciones futuras. |
| Comparativas con competidores por nombre | Riesgo legal y de percepción negativa. Sí hacer "vs método tradicional". |

08. PRESUPUESTO Y MÉTODO DE VALORIZACIÓN CAPEX · OPEX · Proyección de Ingresos · Punto de Equilibrio · Valorización de la Compañía

## 8.1 Inversión Inicial (CAPEX)

| Ítem | Descripción | Costo USD | Mes |
| --- | --- | --- | --- |
| Constitución legal | Cía. Ltda., notaría, SUPERCIAS, RUC, patentes municipales | $1,200 | Mes 1 |
| Desarrollo MVP LOGIFI™ | Bubble.io / código inicial — 4 módulos básicos funcionales | $12,000 | Mes 1–2 |
| Diseño UX/UI profesional | Sistema de diseño, wireframes, mockups en Figma, design system | $3,500 | Mes 1 |
| Página web corporativa | Next.js, diseño profesional, SEO técnico, integración CRM | $4,000 | Mes 2 |
| Infraestructura cloud (setup) | AWS, Cloudflare, bases de datos, monitoring — configuración inicial | $2,500 | Mes 1 |
| Marca y comunicaciones | Manual de marca, papelería, perfil LinkedIn, material comercial | $1,500 | Mes 1 |
| Capital de trabajo (6 meses) | Reserva operativa para meses de baja facturación | $20,000 | Mes 1 |
| Permisos ANT (si aplica) | Habilitación como intermediario de transporte | $800 | Mes 2 |

| TOTAL CAPEX ESTIMADO (inversión inicial) | $45,500 |
| --- | --- |

## 8.2 Costos Operativos Mensuales (OPEX)

| Costo | Año 1 / mes | Año 2 / mes | Naturaleza |
| --- | --- | --- | --- |
| Nómina socios (diferida Mes 1-6) | $5,000 → $5,000 | $8,000 | Semifijo |
| Nómina equipo operativo (4 personas) | $4,500 | $8,000 | Fijo |
| Infraestructura cloud (AWS + Cloudflare) | $880 | $2,200 | Variable |
| Claude API (Anthropic) — IA | $90 → $300 | $600 | Variable |
| Marketing digital (LinkedIn + Google) | $500 | $1,500 | Fijo |
| Herramientas SaaS (CRM, email, comunicaciones) | $300 | $500 | Fijo |
| Oficina / cowork (Guayaquil) | $400 | $800 | Fijo |
| Seguros y permisos anuales | $150 | $200 | Fijo |
| Contabilidad y auditoría externa | $300 | $500 | Fijo |

| TOTAL OPEX MENSUAL | ~$12,120 | ~$22,300 | Punto equilibrio Mes 8 |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.3 Proyección de Ingresos 24 Meses

| Período | Clientes activos | MRR SaaS | GMV logístico | Revenue total | EBITDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1–3 (piloto) | 2–5 | $800 | $15,000 | $1,600 | Negativo |
| Mes 4–6 | 5–10 | $3,500 | $60,000 | $7,500 | Negativo |
| Mes 7–9 | 10–15 | $8,000 | $150,000 | $16,500 | Breakeven |
| Mes 10–12 | 15–25 | $14,000 | $280,000 | $28,000 | +15% |
| Año 1 Total | 25 prom. | — | $1.2M GMV | ~$90,000 | Positivo |
| Año 2 Q1 | 30–40 | $22,000 | $400K/mes | $42,000/mes | +22% |
| Año 2 Q4 | 80–100 | $52,000 | $900K/mes | $95,000/mes | +35% |
| Año 2 Total | 60 prom. | — | $7.5M GMV | ~$780,000 | +28% |

## 8.4 Punto de Equilibrio

| OPEX mensual fijo | $12,120/mes |
| --- | --- |
| Margen bruto promedio | 68% (SaaS 80% + Comisiones 60% + Servicios 55%) |
| Facturación necesaria para break-even | $17,824/mes |
| Clientes necesarios (ticket promedio $600/mes) | 30 clientes activos |
| Mes estimado de equilibrio | Mes 8 con ejecución agresiva de ventas |

## 8.5 Valorización de la Compañía — Método DCF

Aplicamos el mismo modelo que ofrecemos a nuestros clientes: valorización por Flujo de Caja Descontado (DCF).

| Variable | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenue total | $90,000 | $780,000 | $2,800,000 |
| EBITDA | -$20,000 | $218,000 | $980,000 |
| Múltiplo SaaS (x ARR) | — | 5x | 8x |
| Valorización estimada (múltiplo ARR) | $0.45M | $3.9M | $22.4M |
| Valorización por DCF (WACC 15%) | $0.3M | $2.8M | $16.5M |

09. CRONOGRAMA DE TRABAJO — DIAGRAMA DE GANTT 36 meses de ejecución por fases

## Fases de Implementación

■ = Activo durante el período   |   Resp: CM = Ing. Cristhan Matamoros   |   SS = CPA. Steven Sánchez

| Actividad / Entregable | Mes 1-2 | Mes 3-4 | Mes 5-6 | Mes 7-9 | Mes 10-12 | Año 2 | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1: FUNDACIÓN Y MVP (Meses 1–6) |  |  |  |  |  |  |  |
| Constitución Cía. Ltda. + RUC + permisos | ■ |  |  |  |  |  | ■ |
| Diseño de marca y comunicaciones | ■ |  |  |  |  |  | ■ |
| Desarrollo MVP LOGIFI™ (4 módulos básicos) | ■ | ■ |  |  |  |  | ■ |
| Página web corporativa y landing page |  | ■ |  |  |  |  | ■ |
| Configuración infraestructura AWS/Cloudflare | ■ |  |  |  |  |  | ■ |
| Contratación equipo inicial (2 personas) |  | ■ |  |  |  |  | ■ |
| Onboarding primeros 3 clientes piloto |  | ■ | ■ |  |  |  | ■ |
| Validación y ajustes del producto |  |  | ■ |  |  |  | ■ |
| FASE 2: CRECIMIENTO (Meses 7–12) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lanzamiento comercial oficial LOGIFI™ |  |  |  | ■ |  |  | ■ |
| Integración GPS Geotab/Mapon en producción |  |  |  | ■ |  |  | ■ |
| Integración WhatsApp Business API |  |  |  | ■ |  |  | ■ |
| Módulo financiero completo (FCF + DCF) |  |  |  | ■ |  |  | ■ |
| App móvil conductor (React Native) |  |  |  | ■ | ■ |  | ■ |
| Integ. SRI facturación electrónica |  |  |  | ■ |  |  | ■ |
| Campaña marketing LinkedIn + Google Ads |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Alcanzar 25 clientes activos |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |
| Certificación ISO 9001 (proceso) |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |
| FASE 3–4: ESCALA (Año 2+) |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo valorización empresa completo (DCF) |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| API pública documentada (OpenAPI 3.1) |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| Expansión Quito y Cuenca |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| Marketplace B2B de productos (Capa 3) |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| Alianzas con instituciones financieras |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| Primera ronda inversión (angel/VC) |  |  |  |  |  | ■ | ■ |

10. POLÍTICAS INTERNAS Gobierno Corporativo · RRHH · Datos · Calidad · Ética

## 10.1 Política de Gobierno Corporativo

- Las decisiones estratégicas (nuevos mercados, rondas de inversión, cambios de modelo) requieren consenso de ambos socios.

- Las decisiones operativas dentro del portafolio de cada socio se toman autónomamente, con reporte mensual al directorio.

- Reunión de directorio: mensual (primer lunes de cada mes). Acta documentada en plataforma interna.

- Distribución de utilidades: trimestral, a partir del Mes 7 y siempre que el FCF operativo sea positivo por 2 meses consecutivos.

- Conflictos entre socios: resolución mediante mediación privada antes de arbitraje legal. Cláusula drag-along y tag-along para futuros inversores.

## 10.2 Política de Recursos Humanos

- Contratos de plazo fijo iniciales (1 año renovable). Formalización IESS desde el primer día de trabajo.

- Evaluación de desempeño trimestral con 360 grados. KPIs individuales vinculados a bonificaciones.

- Política de trabajo remoto: roles técnicos 3 días remoto/2 presencial. Roles comerciales y operativos full presencial.

- Confidencialidad: todo el personal firma NDA antes del inicio. Propiedad intelectual de LOGIFI™ 100% de KallpaPro.

- Salario emocional: capacitación continua, certificaciones cubiertas hasta $500/año por empleado, flexibilidad horaria.

## 10.3 Política de Protección de Datos (LOPDP Ecuador)

- Consentimiento explícito: todo cliente firma política de privacidad digital antes del onboarding. Derecho al olvido garantizado en 30 días.

- Los datos operativos del cliente son propiedad del cliente. KallpaPro solo puede usar datos anonimizados para benchmarks de mercado.

- Datos en reposo: cifrado AES-256-GCM. Datos en tránsito: TLS 1.3 obligatorio. Claves en AWS KMS.

- Retención de datos: operativos 5 años (obligatorio fiscal), personales 3 años post-contrato, registros de auditoría 7 años.

- Notificación de brechas: en menos de 72 horas a los clientes afectados (cumplimiento LOPDP Art. 43).

## 10.4 Política de Calidad del Servicio (SLA)

| Métrica | Compromiso | Penalidad por incumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Uptime de la plataforma | 99.5% mensual medido | Crédito de 1 día de suscripción por cada hora caída |
| OTIF en pedidos coordinados | ≥94% del volumen mensual | Descuento del 5% en el fee de ese mes si cae bajo 90% |
| Tiempo de respuesta soporte Pro | Respuesta en <4 horas hábiles | Si supera 8 horas: crédito de 1 semana de suscripción |
| Tiempo de onboarding | Plataforma configurada en <3 días hábiles | Si supera 5 días: primer mes gratis |
| Entrega de reporte POV mensual | Día 5 de cada mes | Si supera día 10: descuento del 10% en ese mes |

## 10.5 Política de Ética Empresarial y Anticorrupción

- KallpaPro nunca recibe ni ofrece comisiones a funcionarios públicos para obtener contratos. Tolerancia cero a la corrupción.

- El matching de proveedores se hace por criterios objetivos (precio, OTIF, rating). Ningún proveedor puede pagar para aparecer primero.

- Precios transparentes: el cliente siempre ve el take rate de KallpaPro (%) antes de confirmar cualquier operación.

- Canal de denuncias: correo ética@kallpapro.com, revisado por el socio no involucrado en la situación reportada.

11. FLUJO DE TRABAJO Y ARQUITECTURA DE LA COMPAÑÍA Cómo opera KallpaPro día a día

## 11.1 Flujo de Trabajo Diario — Ciclo Operativo

| Momento | Quién | Qué hace | Sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:00–8:00 | Coord. Operaciones | Revisa alertas de tracking de la noche. Contacta conductores con entregas pendientes. | LOGIFI™ Dashboard |
| 8:00–9:00 | Coord. Compras | Procesa RFQ nuevas. Envía cotizaciones a proveedores. Revisa respuestas pendientes. | Módulo Compras |
| 9:00–11:00 | Equipo comercial | Prospección: LinkedIn outreach, llamadas a leads del día anterior, demos programadas. | CRM + LOGIFI™ |
| 11:00–13:00 | Coord. Operaciones | Monitorea pedidos activos. Gestiona incidencias en tiempo real. Update a clientes. | Tracking en Vivo |
| 13:00–15:00 | CPA. Steven S. | Revisión reportes financieros de clientes. Análisis FCF. Asesoría contable. | Módulo Financiero |
| 15:00–17:00 | Ing. Cristhan M. | Revisión de desarrollo. Deploy de mejoras. Soporte técnico escalado. | GitHub + AWS |
| 17:00–18:00 | Ambos socios | Standup de 15 min: ventas del día, incidencias, prioridades mañana. Registro en Notion. | Notion / Meet |
| Continuo | Sistema IA (Claude) | Monitoreo 24/7: alertas automáticas, respuestas a consultas en plataforma, detección anomalías. | LOGIFI™ IA |

## 11.2 Flujo del Cliente — Del Lead al Resultado Medible

| 1 Lead descubre KallpaPro | → | 2 Diagnóstico gratuito 60min | → | 3 Propuesta con ROI | → | 4 Firma contrato + onboarding | → | 5 KPIs visibles en vivo | → | 6 POV mensual con ahorros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 11.3 Flujo de Presupuesto Operativo

El presupuesto de KallpaPro se gestiona bajo el principio de "Zero-Based Budgeting": cada trimestre se justifica cada gasto desde cero.

| Categoría | % del Revenue | Responsable | Periodicidad de revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de producto / Tecnología | 25% | Ing. Cristhan M. | Mensual |
| Nómina y RRHH | 40% | CPA. Steven S. | Mensual |
| Marketing y ventas | 15% | Ambos socios | Quincenal |
| Infraestructura cloud | 8% | Ing. Cristhan M. | Mensual |
| Administración y legal | 7% | CPA. Steven S. | Trimestral |
| Reserva estratégica / Contingencias | 5% | Directorio | Trimestral |

## 11.4 Ciclo de Mejora Continua — PDCA

| Fase PDCA | Actividad KallpaPro | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Plan (Planear) | Definir KPIs del mes, objetivos comerciales, sprints de desarrollo, campañas de marketing | Mensual |
| Do (Hacer) | Ejecutar operaciones, onboarding, desarrollo de features, campañas activas | Diario / Semanal |
| Check (Verificar) | POV interno: MRR, churn, OTIF, NPS, velocidad de desarrollo, conversión comercial | Quincenal |
| Act (Actuar) | Ajustar precios, iterar producto, reasignar recursos, escalar lo que funciona, parar lo que no | Mensual |